## Slide 1: Gestão de projetos
TAP e SMART

## Slide 2
Objetivos
O TAP é um documento crucial no gerenciamento de projetos.
Estabelece as bases para o projeto desde seu início.
Ferramenta essencial para a compreensão e alinhamento de objetivos.

## Slide 3
Termo de Abertura de Projetos
Quais são os objetivos do TAP se já existe plano de ação?
ZZZ

## Slide 6
S
Especificidade (S)
Objetivos específicos são claros, concisos e definidos o suficiente para serem compreendidos por todas as partes envolvidas.
Especificar um objetivo envolve responder a perguntas-chave:
Quem está envolvido?
O que precisa ser alcançado?
Onde ocorrerá?
Qual é a importância do objetivo?

## Slide 7
M
Mensurabilidade (M)
Objetivos mensuráveis são quantificáveis e permitem a avaliação objetiva do progresso.
Ao definir um objetivo, é fundamental estabelecer critérios mensuráveis.
Por exemplo, substituir "Melhorar a satisfação do cliente" por "Aumentar a pontuação de satisfação do cliente de 80 para 90 até o final do próximo ano" torna o objetivo mensurável.

## Slide 8
A
Alcançabilidade (A)
Objetivos alcançáveis são realistas e factíveis, levando em consideração recursos disponíveis e circunstâncias.
Definir objetivos que são desafiadores, mas ainda alcançáveis, é crucial.
Estabelecer metas irrealistas pode levar a desmotivação.

## Slide 9
R
Relevância (R)
Objetivos relevantes estão alinhados aos objetivos gerais da organização e são significativos para as partes interessadas.
Cada objetivo deve contribuir para os objetivos globais da organização.
Por exemplo, se o objetivo geral é melhorar a eficiência operacional, um objetivo relevante pode ser "Reduzir o tempo de ciclo do processo em 20%".

## Slide 10
T
Sprint no Jira
Objetivos temporais têm um prazo definido para conclusão, criando senso de urgência e foco.
A definição de um prazo para um objetivo ajuda a criar um senso de responsabilidade e evita procrastinação.
Por exemplo, transformar "Implementar melhorias no processo" em "Implementar melhorias no processo até o final do segundo trimestre" adiciona uma dimensão temporal ao objetivo.

## Slide 13
Termo de Abertura de Projetos
Bora praticar!? Vamos criar nosso TAP!

## Slide 14
Exemplos
Objetivo do Projeto | Objetivo SMART
Perder peso. | Perder 30 quilos dentro de 90 dias, através da realização de um regime forte e seguindo um programa diário de atividades físicas.
Reduzir custos com horas extras na minha empresa. | Dentro de 6 meses, reduzir em 50% as horas extras realizadas na minha empresa através de ações de melhoria realizadas por um consultor em planejamento.
Motivar mais a minha equipe. | Aumentar em 30% o nível de motivação da minha equipe dentro de 6 meses, através da implantação de novas dinâmicas de lazer e programas esportivos envolvendo a equipe.