## Slide 1: Gestão de projetos
Partes Interessadas: Poder vs. Influência

## Slide 2
Poder vs. Influência
No gerenciamento de projetos, entender as partes interessadas é crucial.
Abordaremos as dinâmicas de poder e influência entre as partes interessadas.
PODER
Influência

## Slide 3
Uma Distinção
Capacidade de impor vontade; origens como posição hierárquica, controle de recursos.
Habilidade de afetar opiniões e decisões sem autoridade formal.
PODER
Influência

## Slide 4
Interseção Complexa
Interseção entre poder e influência é complexa e dinâmica.
Poder formal nem sempre implica influência e vice-versa.

## Slide 5
Variabilidade de Poder e Influência
Interseção entre poder e influência é complexa e dinâmica.
Poder formal nem sempre implica influência e vice-versa.
Dinâmica variável ao longo do tempo e fases do projeto.
Exemplos de como as variáveis podem se modificar.
  Promoção ou Mudança de Cargo:
    Exemplo: Um stakeholder que tinha uma posição de poder significativa em uma fase inicial do projeto pode ser promovido ou mudar de cargo. Isso pode resultar em uma redistribuição de poder e influência, exigindo uma reavaliação das estratégias de envolvimento.
U
Utilização de ferramentas como a Matriz de Poder e Interesse para visualizar as relações de poder e interesse.
Identificação das partes interessadas cruciais e compreensão de suas expectativas.
Identificação e Mapeamento:
U
Adaptação das abordagens com base em uma análise aprofundada das dinâmicas de poder e influência.
Reconhecimento da singularidade de cada parte interessada e ajuste das estratégias de engajamento.
Estratégias Personalizadas:
U
Ajuste constante das estratégias à medida que as mudanças ocorrem no ambiente do projeto.
Vigilância das alterações nas dinâmicas para garantir a relevância contínua das estratégias adotadas.
Monitoramento Contínuo:

## Slide 6
Estratégias de Gerenciamento
U
Utilização de ferramentas como a Matriz de Poder e Interesse para visualizar as relações de poder e interesse.
Identificação das partes interessadas cruciais e compreensão de suas expectativas.
Identificação e Mapeamento:
U
Adaptação das abordagens com base em uma análise aprofundada das dinâmicas de poder e influência.
Reconhecimento da singularidade de cada parte interessada e ajuste das estratégias de engajamento.
Estratégias Personalizadas:
U
Ajuste constante das estratégias à medida que as mudanças ocorrem no ambiente do projeto.
Vigilância das alterações nas dinâmicas para garantir a relevância contínua das estratégias adotadas.
Monitoramento Contínuo:

## Slide 7
Estratégias Sob Medida
Exemplos de Estratégias Personalizadas:
  Adaptação de Comunicação: Customização da comunicação para atender aos estilos e preferências de diferentes partes interessadas.
  Oferta de Incentivos Específicos: Identificação de motivações individuais e personalização de incentivos para maximizar o engajamento.
U
Utilização de ferramentas como a Matriz de Poder e Interesse para visualizar as relações de poder e interesse.
Identificação das partes interessadas cruciais e compreensão de suas expectativas.
Identificação e Mapeamento:
U
Adaptação das abordagens com base em uma análise aprofundada das dinâmicas de poder e influência.
Reconhecimento da singularidade de cada parte interessada e ajuste das estratégias de engajamento.
Estratégias Personalizadas:
U
Ajuste constante das estratégias à medida que as mudanças ocorrem no ambiente do projeto.
Vigilância das alterações nas dinâmicas para garantir a relevância contínua das estratégias adotadas.
Monitoramento Contínuo:

## Slide 8
Estratégias Sob Medida
Enfatizar a Ausência de uma Abordagem Única:
  Cada parte interessada é única, e não existe uma estratégia universalmente aplicável.
  Destaque para a importância de avaliar individualmente as necessidades e expectativas de cada parte interessada.

## Slide 9
Adaptação ao Longo do Ciclo de Vida do Projeto
Importância do Monitoramento Contínuo:
  Reconhecimento da dinâmica fluida das relações de poder e influência ao longo do projeto.
  Alerta para as mudanças nas prioridades e expectativas das partes interessadas.

## Slide 10
Adaptação ao Longo do Ciclo de Vida do Projeto
Exemplos de Ajustes:
  Reavaliação das estratégias com base em feedback contínuo e avaliações de desempenho.
  Adaptação de abordagens à medida que novas informações e circunstâncias surgem.

## Slide 11
Adaptação ao Longo do Ciclo de Vida do Projeto
Está na hora de brincar!